|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**  от 20 декабря 2024 г. №2252  (в редакции от 14.04.2025 №957) | | | |
|  | |  | |

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной

городской среды в городе Когалыме»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 27.11.2024 №472-ГД «Об одобрении проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», от 11.12.2024 №488-ГД «О бюджете города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (И.Р.Кадыров) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.А.Морозова.

Глава города Когалыма

Т.А.АГАДУЛЛИН

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 20.12.2024 №2252

Таблица 1

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Краева Ольга Витальевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее – ОАиГ)  Кадыров Ильшат Рашидович, директор Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2028 |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма  2. Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 078 105,03 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни:  1.1. Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году».  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 13 | 2023 | 22 | 24 | 30 | 35 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ХМАО-Югры) от 10.11.2023 №553-п «О государственной программе ХМАО - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | ОАиГ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.2 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт. | 2 | 2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2522 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество городской среды | | «ГП ХМАО – Югры» | процент | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 1.2 | Благоустройство городских территорий города Когалыма | | «МП» | шт. | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма | | |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»\* (куратор - Ислаев Азат Файзулхакович) | | |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 1.1.1 | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | Качество городской среды |
| 1.1.2 | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий города Когалыма объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» | Благоустройство городских территорий города Когалыма |
| ПК1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп»  (куратор – Качанов Александр Михайлович) | | |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025 - 2025 | |
| 1.1.1 | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | Благоустройство объекта «Сквер вблизи СК «Олимп», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников» | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» | | |
|  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма», ОАиГ | Срок реализации: 2025-2028 | |
| 1.1.1 | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 1.1.2 | Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 1.1.4 | Задача 4. Благоустройство прочих общественных пространств города Когалыма | Выполнение работ по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» | | |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025-2028 | |
| 1.2.1 | Задача 1 «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | Ежегодное участие города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, информирование граждан о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».  Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.).  Привлечение граждан в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Качество городской среды |
| 2 | Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий | | |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных»\*\* (куратор - Забозлаев Алексей Геннадьевич) | | |
|  | КУМИ | Срок реализации: 2024 - 2030 | |
| П2.1.1 | Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | Выполнение комплексных кадастровых работ:  уточнение местоположения границ земельных участков; установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.  Увеличение площади территории города Когалыма, в отношении которой создана единая электронная картографическая основа | Качество городской среды |

\* Региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

\*\* Региональный проект, направленный на достижение показателей федеральных проектов не входящих в состав национальных проектов.

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 948 102,13 | 44 583,50 | 42 709,70 | 42 709,70 | 1 078 105,03 |
| федеральный бюджет | | 103 776,40 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,20 |
| бюджет автономного округа | | 84 419,40 | 11 689,90 | 10 360,00 | 10 360,00 | 116 829,30 |
| бюджет города Когалыма | | 759 906,33 | 26 106,20 | 26 000,00 | 26 000,00 | 838 012,53 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | **-** | - | - | - | - |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе | 837 441,33 | 27 403,50 | 26 709,70 | 26 709,70 | 918 264,23 |
|  | федеральный бюджет | 103 776,40 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,20 |
|  | бюджет автономного округа | 84 419,40 | 10 616,10 | 10 360,00 | 10 360,00 | 115 755,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 649 245,53 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 679 245,53 |
| ПК1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» всего, в том числе | 26 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 168,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 26 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 168,00 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» всего, в том числе | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях», в том числе | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» всего, в том числе | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1073,80 | 0,00 | 0,00 | 1073,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Качество городской среды, процент | Индекс города рассчитывается, как сумма баллов по 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10 | Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 №510-р «Об утверждении методики формирования индекса качества городской среды». |
| 2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма, шт. | Показатель имеет фактический объем |  |

Паспорт

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды» |  | Срок реализации проекта | 2025 - 2030 |
| Куратор | Ислаев Азат Файзулхакович | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |
| Руководитель | Фролов Александр Витальевич | Директор Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа- Югры - главный архитектор | |
| Администратор | Силина Елена Геннадьевна | Начальник управления | |
| Целевые группы |  | Население города Когалыма | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды | |

2. Показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса  качества городской среды | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | % | 0 | 2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Задача 2: Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт | 0 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | - | единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры» | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Благоустроенная общественная  территория парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым | - | единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры» | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым |
| 2. | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | - | единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | «МП» | Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» |
| 2.2.2. | Благоустроенная общественная территория Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» |  | единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «МП» | Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым всего, в том числе: | 733 387,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 387,53 |
|  | федеральный бюджет | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 680,60 |
|  | бюджет автономного округа | 73 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 319,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 563 387,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 387,53 |
| 2. | Задача 2: Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего, в том числе | 104 053,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 053,80 |
|  | федеральный бюджет | 7 095,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095,80 |
|  | бюджет автономного округа | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 85 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 858,00 |
|  | Итого по проекту, в том числе: | 837 441,33 | 27 403,50 | 26 709,70 | 26 709,70 | 918 264,23 |
|  | федеральный бюджет | 103 776,40 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,20 |
|  | бюджет автономного округа | 84 419,40 | 10 616,10 | 10 360,00 | 10 360,00 | 115 755,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 649 245,53 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 679 245,53 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 387,53 | 0,00 | 733 387,53 |
|  | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 053,80 | 0,00 | 104 053,80 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 441,33 | 0,00 | 837 441,33 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым | 01.01.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | единица | 1 | 733 387,53 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 1.1. | Парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым (2025 год) | 01.01.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | единица | 1 | 733 387,53 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 1.1.  К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |
| 1.1.  К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.  К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 20.12.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |
| 2. | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 01.01.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | объект | 1 | 104 053,80 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды: объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» (2025 год) | 01.01.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | объект | 1 | 104 053,80 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 2.1.  К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |
| 2.1.  К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 2.1.  К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 20.12.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |

Паспорт

Муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды» |  | Срок реализации проекта  25.02.2025 - 31.10.2025 | Этап  - |
| Куратор | Качанов Александр Михайлович | Заместитель главы города Когалыма | |
| Руководитель | Краева Ольга Витальевна | Начальник ОАиГ | |
| Администратор | Цыганкова Ирина Анатольевна | Заведующий сектором архитектуры и развития городской среды Муниципального казенного учреждения «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | |
| Целевые группы |  | Население города Когалыма | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | 1. Государственная программа.  2. Муниципальная  программа | 1. «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»  2. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | |

2. Показатели муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт | - | 2023 | 1 | | - | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп» | ПК1.1  Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | МП | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма |
| 1.1.1. | Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп», площадью 1 га (детская игровая площадка – 1 шт., спортивная площадка – 1 шт., МАФ – 81 шт., опоры наружного освещения – 39 шт., тротуары – 997 кв. м., озеленение – 2 658 кв. м.) |  | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | - | - |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство объекта «Сквер вблизи СК «Олимп», всего, в том числе | 26 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 168,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 26 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 168,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации

муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 168,00 | 0,00 | 26 168,00 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 168,00 | 0,00 | 26 168,00 |

Приложение

к паспорту муниципального проекта

«Сквер вблизи СК «Олимп»

План реализации муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи  СК «Олимп» | 01.04.2025 | 31.10.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма | - | единица | 1 | 26 168,00 | Отчет о реализации инициативного проекта | - |
| 1.1. | Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи  СК «Олимп» (2025) | 01.04.2025 | 31.10.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Заключение соглашения о доведении  источников финансирования | 21.04.2025 | 01.05.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о доведении  источников финансирования | 01.05.2025 | 01.05.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 30.06.2025 | 30.06.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.К1. | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.06.2025 | 30.06.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.3. | Осуществление строительно-монтажных работ | 01.07.2025 | 25.10.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка 3.  Завершены строительно-монтажные работы | 25.10.2025 | 25.10.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.10.2025 | 31.10.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.К.1. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 31.10.2025 | 31.10.2025 | - | - | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство городских территорий в городе Когалыме»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» Кадыров Ильшат Рашидович, директор |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | «МП» | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Общественная территория «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | «МП» | шт | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |
| Задача 4. Благоустройство прочих общественных пространств города Когалыма | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Выполнение работ по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | «МП» | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Направление. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Общественная территория «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. Благоустройство прочих общественных пространств города Когалыма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Выполнение работ по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству городских территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Оформлены улицы города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | | | | | | | | |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1. | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтирование, устройство ливневой канализации, ремонт наружного освещения, обустройство тротуаров, замена урн и скамеек) | | | | | | | | |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | |
| 3. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2023 | 1 | - | - | - |
| 3.1. | Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | | | | | | | | |
| Задача 4. Благоустройство прочих общественных пространств города Когалыма | | | | | | | | | |
| 4. | Выполнение работ по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 0 | 2023 | 1 | - | - | - |
| 4.1. | Выполнены работы по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | | | | | | | | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству городских территорий, всего, в том числе: | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме. | | | | |
| 1. Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | 01.09.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена  в план закупок | 01.04.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.08.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.09.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | | | | |
| 1. Выполнение работ по благоустройству автомобильного проезда от пр. Солнечный, д.15 до торгового центра, с обустройством тротуара и  строительством электрических сетей наружного освещения | 01.11.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена  в план закупок | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.06.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.09.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.10.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме | | | | |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 20.12.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена |  |  |  |  |
| в план закупок | 01.04.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.10.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.11.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Задача 4. Благоустройство прочих общественных пространств города Когалыма | | | | |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | 31.08.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена |  |  |  |  |
| в план закупок | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.06.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.08.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15.08.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | 2023 | 1 | - | - | - | ОАиГ | - |
| 1.2. | Разработана проектно-сметная документация на реализацию объекта благоустройства-участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | 2023 | 1 | - | - | - | ОАиГ | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | - | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Разработана проектно-сметная документация на реализацию объекта благоустройства-участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | | | | | | | | | |
| 1. | Участие общественных территорий города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | 2023 | 1 | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1. | Участие общественных территорий города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города», всего, в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | | | | |
| 1. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | 20.12.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Письмо о направлении заявки на участие | - |
| Контрольная точка 1.1. Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | 01.04.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Заявка на участие | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Проектно-сметная документация | - |

Паспорт

регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект  «Национальная система пространственных данных» |  | Срок реализации проекта | 2024 - 2030 |
| Куратор | Уткин Анатолий Валерьевич | Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Руководитель |  |  | |
| Администратор |  |  | |
| Целевые группы |  |  | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды | |

2. Показатели регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение комплексных кадастровых работ | «ГП ХМАО – Югры»,  «МП» | шт | 0 | 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | | «ГП ХМАО – Югры»,  «МП» | квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | - | квартал | 0 | 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры»,  «МП» | Выполнение комплексных кадастровых работ |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ, в том числе: | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1 073,80 | 0,00 | 0,00 | 1 073,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |
|  | Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе: | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1 073,80 | 0,00 | 0,00 | 1 073,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение регионального проекта

«Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 |

Приложение

к паспорту регионального

проекта «Национальная система

пространственных данных»

План реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | 01.01.2026 | 20.12.2026 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  | квартал | 3 | 1 180,00 | Актуальная выписка из Единого государственного реестра недвижимости | - |
| 1.1.  К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2026 | 01.05.2026 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |
| 1.1.  К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.04.2026 | 30.04.2026 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.  К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 31.10.2026 | 31.10.2026 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |