**НАПРАВЛЕНИЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «Цифровая экономика»** | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Информационная инфраструктура»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 2.1. «Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», (%),**  **базовое значение – 81%** | | | | | | | |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование**  **мероприятия,**  **контрольной точки для достижения целевого значения** | **Сроки реализации** | | **Подтверждающий документ и характеристика**  **результата** | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 2019 | 81 | 1.Определение перечня объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи | 01.01.2019 | 01.06.2019 | 1.Формирование реестра объекта муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи.  Направление отчета в Департамент информационных технологий и цифрового развития о заключенных договорах муниципального имущества, договорах аренды земельных участков с операторами связи | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Рыбкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| 2019 | 81 | 2. Анализ присутствия операторов связи на территории МО г.Когалым | 01.11.2019 | 31.12.2019 | 2.Формирование реестра операторов связи на территории МО г.Когалым | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2019 | 81 | 3.Взаимодействие (оказание консультативной помощи) с операторами связи для организации и расширения предоставления услуг проводного широкополосного доступа к сети «Интернет» в многоквартирных домах и ИЖС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3.Сводная информация о количестве домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Маринина Мария Владимировна – начальник производственно-технического отдела МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 2020 | 82 | 1.Определение перечня объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 1.Формирование реестра объекта муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи.  Направление отчета в Департамент информационных технологий и цифрового развития о заключенных договорах муниципального имущества, договорах аренды земельных участков с операторами связи | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Рыбкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| 2020 | 82 | 2. Анализ присутствия операторов связи на территории МО г.Когалым | 01.11.2020 | 31.12.2020 | 2.Формирование реестра операторов связи на территории МО г.Когалым | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2020 | 82 | 3.Взаимодействие (оказание консультативной помощи) с операторами связи для организации и расширения предоставления услуг проводного широкополосного доступа к сети «Интернет» в многоквартирных домах и ИЖС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3.Сводная информация о количестве домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Маринина Мария Владимировна – начальник производственно-технического отдела МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 2021 | 84 | 1.Определение перечня объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи | 01.01.2021 | 01.06.2021 | 1.Формирование реестра объекта муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи.  Направление отчета в Департамент информационных технологий и цифрового развития о заключенных договорах муниципального имущества, договорах аренды земельных участков с операторами связи | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Рыбкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| 2021 | 84 | 2. Анализ присутствия операторов связи на территории МО г.Когалым | 01.11.2021 | 31.12.2021 | 2.Формирование реестра операторов связи на территории МО г.Когалым | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2021 | 84 | 3.Взаимодействие (оказание консультативной помощи) с операторами связи для организации и расширения предоставления услуг проводного широкополосного доступа к сети «Интернет» в многоквартирных домах и ИЖС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3.Сводная информация о количестве домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Маринина Мария Владимировна – начальник производственно-технического отдела МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 2022 | 86 | 1.Определение перечня объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи | 01.01.2022 | 01.06.2022 | 1.Формирование реестра объекта муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи.  Направление отчета в Департамент информационных технологий и цифрового развития о заключенных договорах муниципального имущества, договорах аренды земельных участков с операторами связи | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Рыбкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| 2022 | 86 | 2. Анализ присутствия операторов связи на территории МО г.Когалым | 2. 01.11.2022 | 2. 31.12.2022 | 2.Формирование реестра операторов связи на территории МО г.Когалым | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2022 | 86 | 3.Взаимодействие (оказание консультативной помощи) с операторами связи для организации и расширения предоставления услуг проводного широкополосного доступа к сети «Интернет» в многоквартирных домах и ИЖС | 3. 01.01.2022 | 3. 31.12.2022 | 3. Сводная информация о количестве домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Маринина Мария Владимировна – начальник производственно-технического отдела МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 2023 | 88 | 1.Определение перечня объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи | 01.01.2023 | 01.06.2023 | 1.Формирование реестра объекта муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи.  Направление отчета в Департамент информационных технологий и цифрового развития о заключенных договорах муниципального имущества, договорах аренды земельных участков с операторами связи | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Рыбкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| 2023 | 88 | 2. Анализ присутствия операторов связи на территории МО г.Когалым | 01.11.2023 | 31.12.2023 | 2. Формирование реестра операторов связи на территории МО г.Когалым | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2023 | 88 | 3.Взаимодействие (оказание консультативной помощи) с операторами связи для организации и расширения предоставления услуг проводного широкополосного доступа к сети «Интернет» в многоквартирных домах и ИЖС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3. водная информация о количестве домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Рыбкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| 2024 | 90 | 1.Определение перечня объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи | 01.01.2024 | 01.06.2024 | 1. Формирование реестра объекта муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи.  Направление отчета в Департамент информационных технологий и цифрового развития о заключенных договорах муниципального имущества, договорах аренды земельных участков с операторами связи | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Рыбкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| 2024 | 90 | 2. Анализ присутствия операторов связи на территории МО г.Когалым | 01.11.2024 | 31.12.2024 | 2. Формирование реестра операторов связи на территории МО г.Когалым | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2024 | 90 | 3.Взаимодействие (оказание консультативной помощи) с операторами связи для организации и расширения предоставления услуг проводного широкополосного доступа к сети «Интернет» в многоквартирных домах и ИЖС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3. Сводная информация о количестве домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Рыбкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| **Наименование показателя 2.3. «Стоимостная доля закупаемого и (или)арендуемого органами исполнительной власти субъектов, муниципальными образованиями, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения», (%), базовое значение – 50** | | | | | | | |
| 2019 | 40 | 1.Проведение анализа, существующего офисного программного обеспечения\*, в том числе закупок прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения. | 01.01.2019 | 01.06.2019 | 1. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2019 | 40 | 2.Проведение оценки совместимости программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценка совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием используемые в Администрации города. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2019 | 40 | 3.Определение на основе проведенного анализа, барьеров, препятствующих переходу на отечественное офисное программное обеспечение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2019 | 40 | 4. Закупка и использование офисного программного обеспечения, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2020 | 30 | 1.Проведение оценки совместимости программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценка совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием используемые в Администрации города. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2020 | 30 | 2.Определение на основе проведенного анализа, барьеров, препятствующих переходу на отечественное офисное программное обеспечение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2020 | 30 | 3.Закупка и использование офисного программного обеспечения, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2021 | 25 | 1.Проведение оценки совместимости программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценка совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием используемые в Администрации города. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2021 | 25 | 2.Определение на основе проведенного анализа, барьеров, препятствующих переходу на отечественное офисное программное обеспечение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2021 | 25 | 3.Закупка и использование офисного программного обеспечения, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2022 | 20 | 1.Проведение оценки совместимости программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценка совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием используемые в Администрации города. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2022 | 20 | 2.Определение на основе проведенного анализа, барьеров, препятствующих переходу на отечественное офисное программное обеспечение | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2022 | 20 | 3.Закупка и использование офисного программного обеспечения, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2023 | 15 | 1.Проведение оценки совместимости программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценка совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием используемые в Администрации города. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2023 | 15 | 2.Определение на основе проведенного анализа, барьеров, препятствующих переходу на отечественное офисное программное обеспечение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2023 | 15 | 3.Закупка и использование офисного программного обеспечения, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2024 | 10 | 1.Проведение оценки совместимости программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценка совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием используемые в Администрации города. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2024 | 10 | 2.Определение на основе проведенного анализа, барьеров, препятствующих переходу на отечественное офисное программное обеспечение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| 2024 | 10 | 3.Закупка и использование офисного программного обеспечения, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3. Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |
| **Наименование проекта «Информационная безопасность»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 1.2. «Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак», (час), базовое значение – 65** | | | | | | | |
| 2019 | 48 | 1. Мониторинг безопасной фильтрации шлюза безопасности Ideco ICS:  -пакетная фильтрация сетевого трафика;  - анализ посещаемых пользователем интернет-страниц (URL) с целью предотвращения доступа к запрещенным или вредоносным ресурсам;  - сигнатурный анализ сетевого трафика с целью обнаружения активности вредоносов или попыток эксплуатации уязвимостей программного обеспечения; | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | С.В.Подивилов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2019 | 48 | 2. Анализ и устранение выявленных нарушений в результате фильтрации на шлюзе безопасности Ideco ICS. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2019 | 48 | 3. Анализ и приобретение новых версий программного обеспечения и продление лицензий программного обеспечения для защиты от вторжений и уязвимостей | 01.04.2019 | 01.09.2019 | 3. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
|  |  | 4. Мониторинг детальной информации об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении на компьютерах и серверах с помощью сервера администрирования Kaspersky Security Center 10. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 4. Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2019 | 48 | 5. Анализ и устранение выявленных уязвимостей в программном обеспечении на компьютерах и серверах. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 5. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2019 | 48 | 6.Проведение методических дней с сотрудниками Администрации по вопросам информационной безопасности | 09.01.2019 | 01.06.2019 | 6. Журнал о проведенных инструктажах по информационной безопасности | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2019 | 48 | 7. Модернизации сети VipNet | 01.03.2019 | 01.05.2019 | 7. Акт о выполненных работах по модернизации | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2019 | 48 | 8.Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа | 01.07. 2019 | 01.09. 2019 | 8. Акт о приобретении продукта | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2020 | 24 | 1. Мониторинг безопасной фильтрации шлюза безопасности Ideco ICS:  -пакетная фильтрация сетевого трафика;  - анализ посещаемых пользователем интернет-страниц (URL) с целью предотвращения доступа к запрещенным или вредоносным ресурсам;  - сигнатурный анализ сетевого трафика с целью обнаружения активности вредоносов или попыток эксплуатации уязвимостей программного обеспечения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1.Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2020 | 24 | 2. Анализ и устранение выявленных нарушений в результате фильтрации на шлюзе безопасности Ideco ICS. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 2. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2020 | 24 | 3. Анализ и приобретение новых версий программного обеспечения и продление лицензий программного обеспечения для защиты от вторжений и уязвимостей. | 01.04.2020 | 01.09.2020 | 3. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2020 | 24 | 4. Мониторинг детальной информации об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении на компьютерах и серверах с помощью сервера администрирования Kaspersky Security Center 10. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 4. Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2020 | 24 | 5. Анализ и устранение выявленных уязвимостей в программном обеспечении на компьютерах и серверах. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 5. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2020 | 24 | 6. Проведение методических дней с сотрудниками Администрации по вопросам информационной безопасности | 09.01.2020 | 01.06.2020 | 6. Журнал о проведенных инструктажах по информационной безопасности | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2020 | 24 | **7.** Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа | 01.07.2020 | 01.09.2020 | **7.** Акт о приобретении продукта | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2021 | 18 | 1. Мониторинг безопасной фильтрации шлюза безопасности Ideco ICS:  -пакетная фильтрация сетевого трафика;  - анализ посещаемых пользователем интернет-страниц (URL) с целью предотвращения доступа к запрещенным или вредоносным ресурсам;  - сигнатурный анализ сетевого трафика с целью обнаружения активности вредоносов или попыток эксплуатации уязвимостей программного обеспечения | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1. Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2021 | 18 | 2. Анализ и устранение выявленных нарушений в результате фильтрации на шлюзе безопасности Ideco ICS. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 2. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2021 | 18 | 3. Анализ и приобретение новых версий программного обеспечения и продление лицензий программного обеспечения для защиты от вторжений и уязвимостей. | 01.04.2021 | 01.09.2021 | 3. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2021 | 18 | 4. Мониторинг детальной информации об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении на компьютерах и серверах с помощью сервера администрирования Kaspersky Security Center 10. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 4. Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2021 | 18 | 5. Анализ и устранение выявленных уязвимостей в программном обеспечении на компьютерах и серверах. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 5. Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2021 | 18 | 6. Проведение методических дней с сотрудниками Администрации по вопросам информационной безопасности | 09.01.2021 | 01.06.2021 | 6. Журнал о проведенных инструктажах по информационной безопасности | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2021 | 18 | **7.** Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа | 01.07.2021 | 01.09.2021 | **7.** Акт о приобретении продукта | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2022 | 12 | 1. Мониторинг безопасной фильтрации шлюза безопасности Ideco ICS:  -пакетная фильтрация сетевого трафика;  - анализ посещаемых пользователем интернет-страниц (URL) с целью предотвращения доступа к запрещенным или вредоносным ресурсам;  - сигнатурный анализ сетевого трафика с целью обнаружения активности вредоносов или попыток эксплуатации уязвимостей программного обеспечения | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 1.Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2022 | 12 | 2. Анализ и устранение выявленных нарушений в результате фильтрации на шлюзе безопасности Ideco ICS. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 2.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2022 | 12 | 3. Анализ и приобретение новых версий программного обеспечения и продление лицензий программного обеспечения для защиты от вторжений и уязвимостей. | 01.04.2022 | 01.09.2022 | 3.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2022 | 12 | 4. Мониторинг детальной информации об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении на компьютерах и серверах с помощью сервера администрирования Kaspersky Security Center 10. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 4.Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2022 | 12 | 5. Анализ и устранение выявленных уязвимостей в программном обеспечении на компьютерах и серверах. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 5.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2022 | 12 | 6. Проведение методических дней с сотрудниками Администрации по вопросам информационной безопасности | 09.01.2022 | 01.06.2022 | 6. Журнал о проведенных инструктажах по информационной безопасности | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2022 | 12 | **7.** Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа | 01.07.2022 | 01.09.2022 | **7.** Акт о приобретении продукта | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2023 | 6 | 1. Мониторинг безопасной фильтрации шлюза безопасности Ideco ICS:  -пакетная фильтрация сетевого трафика;  - анализ посещаемых пользователем интернет-страниц (URL) с целью предотвращения доступа к запрещенным или вредоносным ресурсам;  - сигнатурный анализ сетевого трафика с целью обнаружения активности вредоносов или попыток эксплуатации уязвимостей программного обеспечения | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 1.Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2023 | 6 | 2. Анализ и устранение выявленных нарушений в результате фильтрации на шлюзе безопасности Ideco ICS. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 2.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2023 | 6 | 3. Анализ и приобретение новых версий программного обеспечения и продление лицензий программного обеспечения для защиты от вторжений и уязвимостей. | 01.04.2023 | 01.09.2023 | 3.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2023 | 6 | 4. Мониторинг детальной информации об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении на компьютерах и серверах с помощью сервера администрирования Kaspersky Security Center 10. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 4.Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2023 | 6 | 5. Анализ и устранение выявленных уязвимостей в программном обеспечении на компьютерах и серверах. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 5.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2023 | 6 | 6. Проведение методических дней с сотрудниками Администрации по вопросам информационной безопасности | 09.01.2023 | 01.06.2023 | 6. Журнал о проведенных инструктажах по информационной безопасности | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2023 | 6 | **7.** Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа | 01.07.2023 | 01.09.2023 | **7.** Акт о приобретении продукта | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2024 | 1 | 1. Мониторинг безопасной фильтрации шлюза безопасности Ideco ICS:  -пакетная фильтрация сетевого трафика;  - анализ посещаемых пользователем интернет-страниц (URL) с целью предотвращения доступа к запрещенным или вредоносным ресурсам;  - сигнатурный анализ сетевого трафика с целью обнаружения активности вредоносов или попыток эксплуатации уязвимостей программного обеспечения | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 1.Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2024 | 1 | 2. Анализ и устранение выявленных нарушений в результате фильтрации на шлюзе безопасности Ideco ICS. | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 2.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2024 | 1 | 3. Анализ и приобретение новых версий программного обеспечения и продление лицензий программного обеспечения для защиты от вторжений и уязвимостей. | 01.04.2024 | 01.09.2024 | 3.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2024 | 1 | 4. Мониторинг детальной информации об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении на компьютерах и серверах с помощью сервера администрирования Kaspersky Security Center 10. | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 4.Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2024 | 1 | 5. Анализ и устранение выявленных уязвимостей в программном обеспечении на компьютерах и серверах. | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 5.Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2024 | 1 | 6. Проведение методических дней с сотрудниками Администрации по вопросам информационной безопасности | 09.01.2024 | 01.06.2024 | 6. Журнал о проведенных инструктажах по информационной безопасности | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |
| 2024 | 1 | **7.** Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа | 01.07.2024 | 01.09.2024 | **7.** Акт о приобретении продукта | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»  Соисполнитель:  Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. |

Примечание:

\***Офисное программное обеспечение** - текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения; операционные системы; почтовые приложения; справочно-правовые системы; программное обеспечение системы электронного документооборота; средства антивирусной защиты; интернет-браузеры