**Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой**

**города Когалыма контрольного мероприятия «Проверка эффективности**

 **и целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда города Когалыма за 2015 год»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.10 Плана работы на 2016 год Контрольно-счетной палатой города Когалыма (далее – КСП города Когалыма), утвержденного приказом председателя КСП города Когалыма от 17.12.2015 №21-КСП/пр.

Объектами контрольного мероприятия являлись: Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма; КУМИ Администрации города Когалыма; МКУ «УЖКХ города Когалыма».

 По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514, муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы» не приведена в соответствие с решением Думы города Когалыма от 04.12.2014 №487-ГД «О бюджете города Когалыма на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями от 29.10.2015 №593-ГД, в части указания объема финансирования за счет бюджета города Когалыма, а также с изменениями от 23.12.2015 №626-ГД, в части указания объема финансирования за счет бюджета города Когалыма и бюджета ХМАО - Югры.

2. В нарушение пункта 4.2.7 Соглашения №7 от 27.02.2015 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования автономного округа для приобретения жилья (далее – Соглашение №7), не назначены ответственные лица за реализацию Соглашения №7, в том числе за обеспечение достижения планового показателя ввода жилья; за обеспечение достижения планового показателя сноса ветхого и аварийного жилья; за выполнение утвержденного плана по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений; за выполнение утвержденного плана по распределению жилых помещений; за предоставление ежемесячных и годовых отчетов о реализации Соглашения.

3. Отчет о реализации Соглашения №7 от 27.02.2015, направленный в Департамент строительства ХМАО – Югры (на 01.01.2016), в части указания количества квартир полученных в муниципальную собственность по состоянию на 01.01.2016, составлен некорректно и не соответствует действительности. Количество квартир (60 квартир), указанное в отчете, превышает фактическое (24 квартиры) в 2,5 раза.

4. Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы» (далее – Муниципальная программа) за 2015 год, в части отражения в нем фактического значения показателей конечных результатов «Переселение из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» и «Формирование специализированного муниципального жилищного фонда», составлен некорректно.

С целью устранения указанных нарушений в адрес главы города Когалыма внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения (недостатки) нашли подтверждение, учтены и приняты к сведению с целью дальнейшего недопущения их в работе.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения (недостатки), не представляется возможным по причине увольнения данного сотрудника.

Назначение ответственных лиц за реализацию Соглашения запланировано в 1 квартале 2017 года, исполнение находится на контроле КСП города Когалыма.