**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за 2021-2022 годы (выборочно)», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах.**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.16. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2022 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись: Управление образования Администрации города Когалыма и муниципальные автономные образовательные учреждения города Когалыма (выборочно).

Общий объем средств, охваченных проверкой составил – 44 025 184,88 рублей.

Выборочной проверкой представленных на рассмотрение первичных бухгалтерских документов, в том числе с использованием программы Гранд Смета, в деятельности муниципальных автономных образовательных учреждениях города Когалыма установлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение п.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ в МАУ ДО «ДДТ», МАУ «Школа искусств», МАОУ «СОШ №1», МАОУ «Средняя школа №5», МАОУ «Средняя школа №8» и МАОУ «Школа-сад №10» в отдельных договорах не определено обязательное условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2. В нарушение п.5.3. ст.3 Федерального закона №223-ФЗ в отдельных договорах МАУ ДО «ДДТ» и МАОУ «Средняя школа №8» не определено обязательное условие, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

3. В нарушение ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации МАОУ «Средняя школа №5» по одному договору допущен случай просрочки исполнения обязательств по оплате за выполненные работы на срок 15 дней.

4. В нарушение ч.1 ст.3.1-3 Закона №223-ФЗ в МАОУ «Средняя школа №8» в одном договоре отсутствует обязательное условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат заказчикам, от имени которых заключен договор.

5. По отдельным договорам, заключенным МАОУ «СОШ №1», в нарушение требований приказов Минстроя России №812/пр от 21.12.2020 и №774/пр от 11.12.2020 по отдельным позициям локально-сметных расчетов значение накладных расходов и сметной прибыли не соответствует утвержденным нормативам, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства и неправомерному расходованию расходу бюджетных средств в размере 69,60 рублей и 415,20 рублей соответственно.

6. В нарушение ст.309, 743 ГК РФ МАОУ «СОШ №1» по договору необоснованно приняты и оплачены невыполненные подрядчиком работы по смене 99 решеток ФЕРр65-33-1 (поз. №445 ЛСР) на общую сумму 13 556,40 рублей.

7. По договору, заключенному МАОУ «Средняя школа №8», в нарушение требований приказов Минстроя России №812/пр от 21.12.2020 и №774/пр от 11.12.2020 по отдельным позициям локально-сметного расчета значение накладных расходов и сметной прибыли не соответствует утвержденным нормативам, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства и необоснованному расходу бюджетных средств в размере 415,20 рублей.

8. В нарушение ст.309, 743 ГК РФ МАОУ «Школа-сад №10» по договору необоснованно приняты и оплачены невыполненные подрядчиком работы по установке 54 Муфт «Фузиотерм», диаметром: 32 мм ФССЦ-24.3.05.07-0003 (поз. №17 ЛСР №1) на сумму 5 556,55 рублей.

9. В нарушение ст.309, 743 ГК РФ МАОУ «Школа-сад №10» по договору необоснованно приняты и оплачены невыполненные подрядчиком работы по установке 162 арматур сигнальных, марка AL-22 (с неоновой лампой) ФССЦ-61.2.04.01-0005 (поз. №176 ЛСР №1) на сумму 21 016,94 рублей.

10. В нарушение ст.309, 743 ГК РФ МАОУ «Школа-сад №10» по договору необоснованно приняты и оплачены невыполненные подрядчиком работы по установке 27 приставок контактных ПКЛ 2204 ФССЦ-62.2.02.04-0004 (поз. №131 ЛСР №1) на сумму 2 941,32 рублей.

В адрес МАОУ «СОШ №1», МАОУ «Средняя школа №8» и МАОУ «Школа-сад №10» в соответствии с положением о Контрольно-счетной палате города Когалыма направлены представления.

По результатам рассмотрения актов контрольного мероприятия и представлений муниципальными учреждениями города Когалыма приняты соответствующие меры, связанные с устранением нарушений, в том числе:

• образовательными учреждениями в адрес подрядчиков направлены требования по возврату необоснованно оплаченных бюджетных средств на общую сумму 43 971,21 рублей;

• средства в размере 43 556,01 рублей возмещены в бюджет города Когалыма;

• два сотрудника муниципальных образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу города и главе города Когалым.