Информация

 по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

в городе Когалыме за 2018 год

На территории муниципального образования город Когалым в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году реализованы два портфеля проектов:

- «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: улица Молодежная 2 и улица Мира 14А, 14Б (в том числе выполнение работ по наружному освещению)»;

- «Строительство объекта «Сквер Фестивальный».

*По первому направлению.* Работы по заключенным контрактам на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Молодёжная, д.2, и по ул.Мира, д.14А, д.14Б завершены в полном объеме. Выполнено следующее: асфальтирование с восстановлением ливневой канализации; замена опор наружного освещения; установлены МАФ (скамейки, урны); обустроены тротуары, дополнительные парковочные места и установлены велопарковки. Общий объем денежных средств на выполненные работы составил 19 202,04 тыс.рублей, в том числе:

* 942,00 тыс.рублей средства ФБ;
* 2 198,10 тыс.рублей средства ОБ;
* 16 000,00 тыс.рублей средства МБ;

- 61,94 тыс.рублей средства собственников.

Оплата проведена в полном объеме.

Общественная приемка дворов состоялась 09.10.2018. В состав Общественной Комиссии по приемке вошли - депутаты Думы Когалыма, представители Администрации города Когалыма, жилищно-коммунальных служб, а также общественники и жильцы многоэтажных домов на прилегающей территории. Также, были приглашены представители СМИ и телерадиокомпании «Инфосервис».

*По второму направлению.* Заявленный к реализации проект выполнен. 29.10.2018 состоялась общественная приемка по объекту «Сквер Фестивальный».

По благоустройству данного объекта был разработан дизайн-проект сквера, в котором были определены основные функциональные зоны сквера, в том числе:

- фестивальная площадка,

- детская игровая площадка для детей младшей возрастной группы,

- детская игровая площадка для детей старшей возрастной группы,

- комбинированная спортивная площадка с уличными тренажерами и баскетбольным кольцом;

- полоса препятствий,

- скейт-площадка,

- зона тихого отдыха.

Общий объем денежных средств составил 22 124,65 тыс.рублей, в том числе:

- 1 884,07 тыс.рублей средства ФБ;

- 4 396,13 тыс.рублей средства ОБ;

- 15 844,45 тыс.рублей средства МБ.

Оплата выполненных работ проведена в сумме 21 713,93 тыс.руб. (ФБ – 1 884,06 тыс.руб., ОБ – 4 396,14 тыс.руб., МБ – 15 433,73 тыс.руб.).